# Backend STUDLY 2

Отчёт для партнёра и направления Integration

24 октября 2026 года • Europe/Moscow

Мы реализовали и локально проверили независимые серверные блоки для нового Frontend: аккаунты и кабинеты, портфолио и модерацию, услуги, расчёт 5%, неоплаченные заказы и переписку. Полный набор из 238 тестов прошёл. Новые контракты подготовлены для подключения в Integration.

Код опубликован с разрешения владельца в codex/backend, коммит ebec0915a17e55033cc62093912244c13bf13782. GitHub CI прошёл в двух окружениях. Deployment и миграции production не выполнялись; новые возможности ещё не подтверждены на публичном сайте.

# Состояние серверных блоков

| Блок | Результат |
| --- | --- |
| Аккаунт и кабинеты | Один профиль, обе роли, server capabilities и реальные данные своих заказов |
| Каталог и избранное | Личное избранное, фильтры цены и срока, категории и стабильная сортировка |
| Портфолио и модерация | Приватные ссылки и файлы, отдельное одобрение исполнителя, revision и аудит |
| Услуги | Черновик, дополнения, явная подача и отдельная модерация услуги |
| Расчёт и заказы | Новый v2 с 5%, сохранённый quote, старые v1 договорённости с 3% |
| Чаты и безопасность | Чат каждого заказа, отдельное обсуждение до заказа, stored и held, обжалование |
| Административные API | Раздельные права на пользователей, модерацию, заказы, события и security cases |
| Оплата и арбитраж | Нужны продуктовые решения; реальные денежные и арбитражные команды не включены |

Backend ebec091 в GitHub

Успешный GitHub CI

# Версии проекта и источники

Принятый Frontend изучен read-only на коммите 5db64a2437ce0b000f32de51bc730a9708be5178 в ветке codex/frontend-redesign-campus. Фактический локальный и remote Backend до изменений совпали: d7a5ffa5abc1537301ced7275da9e45282d6b4f3. Integration remote — 1888b9194827d00317fb9cf9d27218ef702999cb.

Все пять handoff из задания найдены. Сопоставлены реальные model/domain и операции demo-workspace с Django. Demo-аккаунты, IndexedDB, финансовые симуляции и локальные административные переключатели в Backend не переносились.

Принятый Frontend в GitHub

# Аккаунт портфолио и публикация услуг

Telegram Mini App, вход на сайте, session-cookie и CSRF сохранены. Имя, роли, университет, город и описание по-прежнему сохраняются через registration API. Новый account и кабинет читают те же записи. Клиент не может присвоить staff, рейтинг или число завершённых заказов.

Модерация исполнителя отделена от performer_ready. Для подачи нужны роль исполнителя, имя, описание и хотя бы одна работа. Пользователь не одобряет свой профиль. Модератор подтверждает конкретную revision; устаревшее решение возвращает 409. Причина отказа или исправлений сохраняется вместе с автором и временем.

Владелец подтвердил: изменение одобренного профиля или портфолио возвращает профиль в pending и скрывает услуги. Для защиты правок из нескольких вкладок Integration передаёт performer_revision. После нового одобрения видимость возвращается, если редакция услуги и выбранные работы действительны. Правка опубликованной услуги отдельно отправляет её на повторную проверку.

Портфолио принимает HTTP(S) и PNG/JPEG/WebP/PDF до 10 МиБ. Сервер не скачивает пользовательские ссылки. Изображения декодируются и очищаются от метаданных; PDF проходит структурную проверку и выдаётся скачиванием. Доступ к файлам есть у владельца и разрешённого модератора. Публичная выдача не включена, а проверка PDF не является антивирусной аттестацией.

# Основные точки подключения

| Операция | Маршруты |
| --- | --- |
| Аккаунт и кабинет | GET /api/v1/account/ GET /api/v1/cabinet/?role=customer¦performer |
| Профиль и роли | GET/PATCH /api/v1/registration/ POST /api/v1/registration/complete/ |
| Портфолио | GET/POST /api/v1/portfolio/ PATCH/DELETE /api/v1/portfolio/{uuid}/ |
| Модерация профиля | GET/POST /api/v1/performer/moderation/ POST /api/v1/staff/performers/{user_id}/decision/ |
| Черновик услуги | GET/POST /api/v2/my/services/ GET/PATCH /api/v2/my/services/{id}/ POST /api/v2/my/services/{id}/submit/ |
| Расчёт и заказ | POST /api/v2/quotes/ POST /api/v2/orders/ |
| Диалоги и сообщения | POST /api/v1/discussions/ GET /api/v1/orders/{id}/conversation/ GET/POST /api/v1/conversations/{uuid}/messages/ |

Точные request/response DTO, статусы, permissions и примеры находятся в API_CONTRACT.md. ROUTE_API_MATRIX.md покрывает страницы и операции, включая все 12 разделов административного интерфейса. workspace.openapi.json содержит 42 path и 54 схемы. Новые маршруты нельзя считать подключёнными до проверки Integration.

# Комиссия и неизменяемые условия заказа

В новом контракте v2 комиссия заказчика равна 5% от основной услуги и выбранных дополнений. Сервер считает Decimal и ROUND_HALF_UP один раз от общей базы. Для 1000 + 300 рублей комиссия равна 65, итог 1365. Для 1000,10 + 300 комиссия 65,01, итог 1365,11.

Quote сохраняет условия, выбранные дополнения, сумму, длительность, revision услуги и версию тарифа. Заказ принимает только quote_id и request_key. Если условия изменились, ответ 409 требует нового расчёта и нового согласия. Повтор неизвестного исхода отправляется с тем же ключом; новый ключ не используется для попытки исправить сетевую ошибку.

Старый v1 сохраняет 3%, а прежние заказы сохраняют свои суммы и состав. В v2 price_amount означает промежуточную сумму с дополнениями; основная цена отдельно находится в base_price_amount. Integration должен учитывать это отличие. Повтор успешного намерения возвращает сохранённый исходный ответ; затем нужно перечитать актуальное состояние GET.

Live-порядок остаётся pending_acceptance → awaiting_payment. Приём заказа не означает IN_PROGRESS. Настоящего списания, возврата, выплаты, пользовательского paid или обхода подтверждения провайдера не добавлено.

# Переписка и доступ сотрудников

Каждый заказ получает один общий conversation. Обсуждение услуги до заказа хранится отдельно и не превращается в чат следующего заказа. Сервер проверяет участников, задаёт sender ID, время и порядок сообщений. Повтор client_message_id не создаёт дубль. stored означает сохранение и доступность адресату, а не прочтение человеком.

Проверка перед доставкой обнаруживает явные предложения перейти в мессенджер, передать контакты или оплатить напрямую. Удержанное сообщение видит только автор с объяснением и обжалованием. Учебное упоминание Telegram само по себе разрешено. Правила имеют версию; нет внешнего AI и автоматических наказаний.

Для сотрудников действуют отдельные permissions по ресурсу. Одного is_staff недостаточно. Нет общего доступа к личным сообщениям: текст случая безопасности открывается по конкретному case с рабочим основанием и аудитом. Решение сотрудника release или keep требует причины и актуальной revision; собственный случай участник не рассматривает.

# Проверки и ограничения подтверждения

| Проверка | Результат |
| --- | --- |
| Полный Django test runner | 238 из 238 успешно на отдельной PostgreSQL test БД |
| Права и безопасность | Роли, чужие объекты, CSRF, самоодобрение, приватные файлы и staff scope проверены |
| Повторы и конкуренция | Параллельные заказы, избранное, сообщения и решения модератора проверены |
| Миграция старого заказа | Сохранены 3%, суммы и состав; подготовлен один связанный чат |
| Контракты | Пути, методы и request-поля OpenAPI сверены с серверным кодом |
| Frontend и production | Исходники не менялись; браузерная Live-интеграция и deployment не выполнялись |

Django check прошёл, зависимости совместимы. В Backend добавлен pypdf 6.21.2. Рабочая локальная и production БД не мигрировались; тестовый runner создавал и удалял отдельную БД. GitHub CI коммита ebec091 завершился успешно на Python 3.12 / PostgreSQL 16 и Python 3.13 / PostgreSQL 17, включая миграции пустой БД и полный набор тестов.

# Что остаётся решить и реализовать

Выбрать Live-порядок согласия и оплаты, правила непринятия, позднего подтверждения, отмены и возврата. Пока нет подтверждённого оплаченного выполнения, не включать результат, доработку и завершение.

Утвердить полномочия и стадии арбитража, финансовые последствия и точный момент запрета отзыва при споре. Отзывы и рейтинг должны исходить только из допустимых завершённых заказов; их создание сейчас не включено.

Согласовать адрес Live административного интерфейса, сохранив существующий Django /admin/. Финансовые отчёты, analytics и изменение административных прав требуют отдельной модели доступа.

Предоставить специализации и решить справочники категорий/университетов. Уведомления, публичное портфолио, вложения чата/заказа и read receipts пока не реализованы.

Перед размещением нужны внешняя резервная копия и проверка восстановления всей БД и MEDIA_ROOT, staging-миграции, права модераторов и настоящая проверка сессии/Telegram. Шаблон Nginx подготовлен к 12m для multipart файла до 10 МиБ; работающий сервер этой задачей не изменён.

# Порядок работы Integration

Для подключения зафиксировать Backend SHA ebec0915a17e55033cc62093912244c13bf13782 и сверить API_CONTRACT, ROUTE_API_MATRIX и обе OpenAPI-схемы. Сначала подключить account и регистрацию, затем портфолио/модерацию и услуги, после этого quote v2/неоплаченные заказы и чат. Реальные server capabilities и подтверждённые ответы определяют доступные действия. Demo-состояния и деньги не подставляются в Live.

Подробная передача находится в INTEGRATION_HANDOFF.md. Архитектура и миграционный план — BACKEND_ARCHITECTURE_DECISIONS.md. Открытые продуктовые решения и проект арбитражных моделей — OPEN_PRODUCT_DECISIONS.md. Полный Markdown-отчёт сохранён в documents/project/для отчетов/backend/2026-10-24_backend-2-report.md.

Владелец отдельно разрешил commit и push только в codex/backend. Код и документы опубликованы в этой ветке. Развёртывание, production-миграции и изменения Frontend или Integration в этот этап не входят.